29/09/2026

REUNION NUMERO 2

Dan jouera le rôle de product owner

Choisir un scrum master pars semaine est la personne qui veille au rôle de du scrum (Kadir)

Les développeurs sont ceux qui réalise le travail

Deux personnes pour le back end (Laravel)

- Julio

- Dan

Deux personnes pour le front end (React, TailwindCSS, et Daisy UI) et Figma

- Nabil

- Nathan

Phase de conception base de données, MCD et MLD (postgrey, datagrip, mocodo online)

- Siméon (Limite de 2 jours )

Contrainte

- Temp de création de figma 3 jours (date 29/09/2026 au 1/10/2026)

Note : Crée un prototype fonctionnel du site web

Pour les diagrammes ont vas utiliser l’UML (Drawio) :

- Julio

- Kadir

Travail à faire :

- Diagramme de cas d’utilisation

- Diagramme de séquence

Création de l’espace de travail sur Jira :

- Dan (limite de temp 2 jours aujourd’hui et demain)